АДМИНИСТРАЦИЯ  ЕВСИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

- ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.12.2020  № 140 /76.007

ст. Евсино

Актуальная редакция с изменениями от 13.04.2018, 24.01.2020, 03.02.2020, 11.12.2020г.

О внесении изменений в постановление администрации Евсинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 03.02.2020№9/76.007.

В муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Евсинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2018-1922 гг, утвержденную постановлением администрации Евсинского сельсовета от 18.12.2017  № 146

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Уставом Евсинского сельсовета Искитимского  района Новосибирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление администрации Евсинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 03.02.2020№9/76.007;

В муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Евсинского сельсовета на 2018-2024 годы» внести следующие изменения:

  - Раздел 4 приложение № 1 к муниципальной программе  «Формирование современной городской среды на территории Евсинского сельсовета на 2018-2024 годы»  изложить в новой редакции:

- «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы».

Реализация программы предусматривается за счет средств субсидий из федерального бюджета, бюджета Новосибирской области, бюджета муниципального образования Евсинского сельсовета и внебюджетных источников финансирования.

Предполагаемый объем финансирования программных мероприятий на 2018 -2024 годы составляет -   96463,36   тыс. рублей, в том числе средства:

- федерального бюджета – 17231,0тыс. рублей;

- областного бюджета – 71336,91 тыс. рублей;

- бюджета Евсинского сельсовета – 7895,35 тыс. рублей;

Исполнители программы несут ответственность за своевременное выполнение ее мероприятий.

Перечень мероприятий и объемы финансирования за счет бюджетов всех уровней, подлежат уточнению исходя из возможностей соответствующих бюджетов с корректировкой мероприятий программы, результатов их реализации и оценки эффективности.

| Срок выполнения | Стоимость работ (тыс. руб.) | В т. ч. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ | ОБ | МБ | Внебюджетные поступления |
| 2020 | 20827,55 | 17231,1 | 718,0 | 2878,45 | 0 |
| 2021 | 26352,11 | 0 | 24369,41 | 1982,7 | 0 |
| 2022 | 24883,7 | 0 | 23449,5 | 1434,2 | 0 |
| 2023 | 9200,0 | 0 | 8550,0 | 650,0 | 0 |
| 2024 | 15200,0 | 0 | 14250,0 | 950,0 | 0 |
| итого | 96463,36 | 17231,0 | 71336,91 | 7895,35 | 0 |

1.2. В пункт 1.5  муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Евсинского сельсовета на 2018-2024 годы» внести изменения, раздел 5  «Перечень мероприятий Программы». Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции;

2.      Опубликовать настоящее Постановление в газете "Искитимская газета" и разместить на официальном сайте администрации Евсинского сельсовета.

Глава

Евсинского сельсовета                                                          А.И.Колотий

Приложение № 2

К муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Евсинского сельсовета

Искитимского района Новосибирской области

на 2018-1924 гг

Мероприятия

по благоустройству территорий общего пользования населенных пунктов   Евсинского сельсовета на 2019-2024 годы.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Стоимость работ (тыс. руб.) | В т. ч. |  |  |  | примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Внебюджетные поступления |  |
| 1 | Устройство парковой зоны, зоны отдыха и прогулок, культурно- развлекательной зоны на ул. Гагарина ст. Евсино, 1 и 2 этап | 2020 | 13459,6 | 11690,1 | 487,1 | 1282,4 | 0 | ст. Евсино |
| 2 | Благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов: ул. Рабочая № 1,3,3А | 2020 | 7022,1 | 5541,0 | 230,9 | 1250,2 | 0 | ст. Евсино |
| 3 | Высадка деревьев и кустарников | 2020 | 345,85 | 0 | 0 | 345,85 | 0 | ст. Евсино, д. Шадрино, д. Ургун |
| 4 | Благоустройство парковой зоны на ст. Евсино Искитимского района Новосибирской области» (третий этап зона физкультурно- оздоровительная). | 2021 | 3600,0 | 0 | 3420,0 | 180,0 | 0 | ст. Евсино |
| 5 | Благоустройство общественной территории (пешеходная зона) по ул. Рабочая, ул. Школьная, ул. Вокзальная в ст. Евсино Искитимского района Новосибирской области | 2021 | 6554,65 | 0 | 6226,85 | 327,8 | 0 | ст. Евсино |
| 6 | Благоустройство общественной территории (пешеходная зона) по ул. Гагарина в ст. Евсино Искитимского района Новосибирской области | 2021 | 15497,46 | 0 | 14722,56 | 774,9 | 0 | ст. Евсино |
| 7 | Высадка деревьев и кустарников | 2021 | 700,0 | 0 | 0 | 700,0 | 0 | ст. Евсино, д. Шадрино, д. Ургун |
| 8 | Благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов: ул. Мира № 1,2,2а | 2022 | 10652,18 | 0 | 10119,58 | 532,6 | 0 | ст. Евсино |
| 9 | Благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов: ул. Мира № 3,4. | 2022 | 14031,52 | 0 | 13329,92 | 701,6 | 0 | ст. Евсино |
| 10 | Высадка деревьев и кустарников | 2022 | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | ст. Евсино, д. Шадрино, д. Ургун |
| 11 | Благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов: ул. Мира № 5,6,7 | 2023 | 3000,0 | 0 | 2850,0 | 150,0 | 0 | ст. Евсино |
| 12 | Благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов: ул. Гагарина № 35, 37, 39, 41, 43. | 2023 | 3000,0 | 0 | 2850,0 | 150,0 | 0 | ст. Евсино |
| 13 | Высадка деревьев и кустарников | 2023 | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | ст. Евсино, д. Шадрино, д. Ургун |
| 14 | Устройство пешеходной зоны по ул. Крылова до ул. Пушкина; от ул. Пушкина до ул. Линейная | 2023 | 3000,0 | 0 | 2850,0 | 150,0 | 0 | ст. Евсино |
| 15 | Благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов: ул. Гагарина № 55,53,49,51,47,45,57 | 2024 | 15000,0 | 0 | 14250,0 | 750,0 | 0 | ст. Евсино |
| 16 | Высадка деревьев и кустарников | 2024 | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | ст. Евсино, д. Шадрино, д. Ургун |
|  | Итого |  | 96463,36 | 17231,0 | 71336,91 | 7895,35 | 0 |  |